南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）监理服务项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市卫生健康委员会

日    期：2024年08月

目录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 项目需求

第四章 开标和评标

第五章 响应文件组成

- 第一章 竞争性磋商公告

南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）监理服务项目的潜在供应商应在南通市卫生健康委员会网站获取采购文件，并于2024年8月12日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）监理服务

采购方式：竞争性磋商

所属行业：软件和信息技术服务业

预算金额（最高限价）：10万元

本项目为专门面向中小企业采购项目。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：自发布之日起至2024年8月12日

地点：南通市崇文路1号（启瑞广场）

获取方式：南通市卫生健康委员会官网自行下载

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

时间：2024年8月12日14时00分（北京时间）

地点：南通市崇文路1号（启瑞广场）A区215会议室（若有调整另行通知）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目磋商活动模式：本项目须现场提交纸质响应文件，供应商仅可安排一名人员（法定代表人或授权代表）参加开标会议。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市卫生健康委员会

地址：南通市崇文路1号（启瑞广场）

联系方式：吴先生（0513-59009032）

- 第二章 磋商须知

一、磋商文件由采购人解释。

1.供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载磋商文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其磋商将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

6.采购人不统一组织现场踏勘，现场踏勘由各供应商自行踏勘。

三、响应文件的编写、份数和签署

1.供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件。响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照磋商文件所规定的内容顺序，牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件由：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

3.供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份。

4.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

五、响应文件的密封及标记

1.在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

- 2.供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 3.密封后响应文件（①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件）封面分别标明项目名称、供应商名称等关键信息并加盖公章或骑缝签字。

六、响应文件的递交时间

响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、响应文件的有效期

- 1、磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标供应商的投标书将被拒绝。

八、磋商报价

1．本项目不接受任何有选择的报价。

2．磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3．报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权委托人签署。

4．磋商响应文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．本项目投标报价采用固定总价方式报价。投标报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。

6.本次竞争性磋商采购项目的响应报价有最终报价。竞争性磋商评审活动过程中的磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。

7.竞争性磋商响应成交后，成交供应商（以下称为成交人）的最终报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

九、相关费用

无论磋商过程和结果如何，供应商自行承担与本项目磋商有关的全部费用。

十、政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业采购项目，不再享受中小企业优惠政策。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章 项目需求

一、采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求;

1. 项目背景

《南通市市级政务信息化项目管理办法》通政办发〔2021〕53号文件（以下简称《项目管理办法》）要求，项目建设单位应当确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，并严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。

- 根据《项目管理办法》要求，对南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）项目拟引入第三方监理单位实行全过程信息化监理服务。

- 2.监理服务范围

- 为南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）项目提供全过程监理服务。

- 3.监理服务内容

- 为保障项目的进度和质量能够得到良好的控制，使工程建设流程规 范，符合标准，监理单位需按照“四控制、三管理、一协调”的监理原则，对项目进行质量、成本、进度、变更、信息安全、知识产权的全面控制和全程监督，进行相关的合同管理和信息管理，并负责各项目建设全过程的监督协调。

本项目监理服务的主要工作内容包括：

(1)工程组织及技术总体方案的把关

①审核和确认承包商的总体技术方案；

②审核和确认承包商的实施方案；

③审核和确认承包商的工程质量保证计划及质量控制体系；

④审核和确认承包商的配置管理方案；

⑤审核和确认承包商的测试计划；

⑥审核和确认承包商的工程进度计划；

⑦明确项目质量控制的关键性环节。

(2)工程质量控制

①系统集成质量的控制

系统集成方案的审核和确认；

对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

对系统集成进行总体验收。

②应用软件开发质量的控制

软件开发计划的审核和确认；

对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；

对承包商的开发质量记录进行审核；

源代码及应用程序的移交验收等。

③安全系统质量控制

负责安全系统方案的审核和确认；

对安全系统的采购、安装、调试、配置，实现分阶段、全过程的监督，保证工程整体质量；

对安全系统进行总体验收。

④培训的质量控制

审核确认承包商的培训计划；

监督承包商实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

审核确认承包商的培训总结报告。

(3)工程进度控制

①审核承包商的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承包商对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

③当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承包商尽快采取措施。

(4)工程投资控制

①通过对工程实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在预算之内，或更省；

②协助业主单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。

(5)工程合同管理

①跟踪检查合同的执行情况，确保承包商按时履约；

②对合同工期的延误和延期进行审核确认；

③对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

④根据合同约定，审核承包商提交的支付申请，签发付款凭证。

⑤对工程变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估。

⑥对变更申请及时响应；任何变更都应在实施前进行评估，选择冲击最小的变更方案；

⑦任何变更都要得到三方（业主单位、监理单位和承建单位）的书面确认。

(6)信息管理/工程文档管理

①做好监理日记及工程大事记；

②做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；

③做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

④管理好实施期间的各类技术文档；

⑤项目月报（周报）；

⑥监理工程师通知；

⑦各种会议纪要；

⑧阶段性项目总结；

⑨承建方提交的技术文档。

(7)接受委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

第一次现场会

监理交底会

周例会及业主单位组织的例会

监理协调会

专题讨论会

专家论证会

阶段工作总结会

最终验收会

(8)在项目各阶段的建设过程中，建设方就项目提出的相关要求。

- 4.监理服务要求

监理单位要严格遵循国家工业和信息化部和省、市有关信息化项目建设和监理管理规范，依据建设部门的需求和建设合同内容，采用适合该项目特点的、先进的、科学的项目管理技巧和手段，代表采购人对所监理项目的内容的各个层面进行全方位的管理、控制和协调，对所监理项目的建设质量、进度和投资等进行全面控制，对合同的执行、建设文档资料等进行管理，力求项目的质量、进度、投资以及信息安全目标的实现，确保建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;

1、监理服务准则

遵照“信息化工程监理规范”的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益。具体应做到：

(1)执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

(2)不收受被监理单位的任何礼金；

(3)不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

(4)遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

(5)坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议；

(6)坚持科学的态度和实事求是的原则；

(7)在坚持按监理合同的规定向代建单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成担负的建设任务。

2、监理服务遵照的依据

(1)国家工信部和我省有关信息系统项目建设和监理管理规范；

(2)建设单位与项目承建单位签订的合同；

(3)建设单位与监理单位签订的监理合同；

(4)有关国家、省、市技术规范和标准；

(5)建设单位对项目的相关要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求;

1. 供应商要求

(1)供应商应构建严格的内控制度，实施内部质量控制，确保工作质量。

(2)供应商应严守职业道德和廉洁纪律，构建严格有效的内部质量控制体系，接受采购单位的指导和监督。

2.人员要求

所有拟派项目组成员必须是企业自己的正式员工，所有拟派项目组成员必须持证上岗（拟派总监理工程师、总监代表、监理工程师均须具有信息系统监理师证书），提供项目组成员名单、社保主管部门出具的交易响应人为其缴纳社保的证明（2024年任意三个月）.

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点;

1. 交货期（服务时间）

自合同签定之日起至南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）项目验收完成。

2.交货（服务）地点

南通市卫生健康委员会。

五、采购标的验收标准;

南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）项目验收合格视同本监理项目验收合格。

六、支付条款

合同签订生效，采购人收到发票30日内，支付合同总款的30%；南通市全民健康信息平台升级（检查检验结果互认、基层辅助诊疗）项目验收合格后，采购人收到发票30日内，支付合同总款的70%。

- 第四章 开标和评标

一、采购人组织开标。

供应商的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、磋商小组由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的供应商为成交候选人。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）商务技术分：90分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力（18分） | - 供应商具有信息系统工程监理服务标准贯标“甲级”证书得6分，具有“乙级”证书得4分，具有“丙级”证书得2分。 - 2．供应商同时具有信息安全服务资质安全工程类证书、ISO9001质量管理体系认证和ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得6分，具有其中两项证书得3分； 3．供应商同时具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可（CNAS）证书和检验检测机构CMA证书的得6分，具有其中一个证书的得3分。 （以上要求须提供相关证书复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 2 | 业绩 （4分） | 供应商提供承接过类似项目的有一个得2分，最高得4分。 （以上要求须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 3 | 项目管理 能力 （8分） | 供应商具备配套的自主研发的项目管理类、信息工程质量保障类服务软件，每有一个得2分，本项最高得8分。 （以上要求须提供由中国国家版权局颁发的软件著作权证书复印件并加盖公章，否则不得分） |
| 4 | 人员资质（28分） | 供应商拟派的监理团队总人数应不少于4人（1名为总监理工程师，1名为总监代表，其余人员为监理工程师），所有项目组成员须具有信息系统监理师证书，且必须是企业正式员工。 供应商须提供项目组成员名单、信息系统监理师证书复印件并加盖公章，同时提供为其缴纳的社保证明材料（2024年任意三个月），否则本项人员资质不得分。 |
|  |  | 供应商拟派的总监理工程师： 1.具有电子信息工程高级工程师证书得3分； 2.具有信息安全工程师证书得3分； 3.具有软件评测师证书得3分； 4.具有系统分析师证书得3分。 （须提供相关证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 供应商拟派的总监理工程师代表： 1、具有IT服务项目经理(ITSS)证书得2分； 2、具有系统集成项目管理工程师证书得2分； 3、具有安全防范工程师证书得2分。 （须提供相关证书复印件并加盖公章） |
|  |  | 供应商拟派的监理工程师（总监、总代除外）不少于2人： 1.有一位监理工程师具有通信专业技术人员职业资格（终端与业务），得2分，最高得2分； 2.有一位监理工程师具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分； 3.有一位监理工程师具有PMP证书得2分，最高得2分； 4.有一位监理工程师具有高级数据库管理工程师证书得2分，最高得2分； 5.有一位监理工程师具有IT审计证书得2分，最高得2分。 （须提供相关证书复印件并加盖公章） |
| 5 | 方案 及服务（32分） | 对监理项目的情况、范围、内容的理解以及重点监理分析及应对措施等方面进行评分： 对监理项目的情况、范围、内容的理解以及重点监理分析及应对措施完善且可行性强的得5-4分； 对监理项目的情况、范围、内容的理解以及重点监理分析及应对措施较为完善且可行性较强的得3-2分； 对监理项目的情况、范围、内容的理解以及重点监理分析及应对措施且具有可行性的得一般1-0分。 |
|  |  | 对项目监理方案的说明，包括本项目质量控制、进度控制、投资控制、变更管理、合同管理、文档管理、组织协调方案、风险控制、安全管理以及测试方法的完整性、合理性和监理程序、措施有效性等进行评分： 对项目监理方案的说明可操作性强的得6-4分； 对项目监理方案的说明可操作性较强的得3-2分； 对项目监理方案的说明具有可操作性的得1-0分。 |
|  |  | 针对本项目的组织协调难点分析是否准确，措施得当，是否有明确的协调工作程序和制度等进行评分： 组织协调难点分析准确且深入，措施科学合理、切实可行，有明确的协调工作程序和制度的得6-4分； 组织协调难点分析准确，措施较为科学合理、切实可行，有明确的协调工作程序和制度的得3-2分； 组织协调难点分析准确，措施得当，有明确的协调工作程序和制度的得1-0分。 |
|  |  | 针对本项目监理服务质量保障措施和监理工作制度的科学、完整性等进行评分： 针对本项目监理服务质量保障措施和监理工作制度的科学、完整性强的得5-4分； 针对本项目监理服务质量保障措施和监理工作制度的科学、完整性较强的得3-2分； 针对本项目监理服务质量保障措施和监理工作制度科学、完整的得1-0分。 |
|  |  | 对项目需求有正确的理解和分析，对项目测试需求提供完整测试方案进行评分： 方案针对性及可操作性强，实施计划科学、合理、先进的得10-7分； 方案针对性及可操作性较强，实施计划较为科学、合理、先进的得6-3分； 方案具有针对性及可操作性，实施计划科学、合理的得2-0分。 |

（三）价格分：10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

注：评分的取值采取四舍五入，保留二位小数。超出最高限价的投标报价不予评标。

磋商小组认为入围最后报价的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价明显低于其他入围最终评审的磋商响应供应商的现场二次（最终）报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；入围最终评审的磋商响应供应商不能证明其“现场二次（最终）报价合理性”的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

评标磋商时磋商小组评委成员对评标磋商细则若有争议，由磋商小组评委成员集体讨论确定并对未尽情况有最终解释权。磋商小组评委成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组评委成员应当在评标磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标磋商报告。

评审小组对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其磋商内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。

五、出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1.未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效响应或废标的其他情况。

七、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

八、采购人代表宣布评审结果。

九、成交通知

成交结果在南通市卫生健康委员会官网公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照响应文件要求履约，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织招标。

- 第五章 响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函（格式参见附件）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、商务技术文件（不能出现报价，单独密封并牢固装订）：

1.评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2.评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料；

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、报价文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查文件、商务技术文件：

1.开标一览表（格式参见附件）；

2.中小企业声明函（格式参见附件）。

资格审查文件相关格式

1.关于资格的响应函

致南通市卫生健康委员会：

我单位参加              （项目名称）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商全称（盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日      期：

2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

3.授权委托书（如需）

南通市卫生健康委员会：

本授权书宣告，    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在       （项目名称）招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）

4.无重大违法记录声明

南通市卫生健康委员会：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中    （有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：

报价文件相关格式

1、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标首轮报价 | ¥ 元，人民币大写： 。 |
| 投标最终报价 （磋商现场填写） | ¥ 元，人民币大写： 。 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、本项目投标报价采用固定总价方式报价。投标报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价，投标报价包括但不限于人员工资、社保、配套设备、技术服务费、管理、验收、安全保护、培训、售后、保险、税金、利润等一切与该项目相关的所有费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。本投标报价也不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的承建单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：